Referat af IT & K-gruppens møde 1/2022

Fredag den 18.2.2022 kl. 15-17 hos Aase, Hyrdevangen 73, 2400 København NV

Deltagere: Erling Krohn (57), Asger Bendtsen (176), Lise Wolrath Jørgensen (198),

Niels Frølich (220) og Aase Rieck Sørensen (168).

Afbud: Karin West Thomsen (151)

Dagsorden:

- Siden sidst

- Internet på Quintaen

- Hjemmesiden

- Projektplanlægning – herunder kommende møder

Ad. 1

Gruppens sidste møde blev holdt 20.11.2021 forud for efterårets fællesmøde, og vi tog afsæt i resultatet fra Fællesmødet, hvor vi fik bevilget 86.000 kr. til hjemmeside og internet løsning på Quintaen. Jf. også gruppens skriftlige beretning til fællesmødet.

Erling havde udsendt punkter til dagsordenen.

Mødets hovedopgave er at planlægge vores aktiviteter for foråret 2022: Udarbejdelse af en kravspecifikation for hjemmesiden. Møde med bruger- grupperne for opsamling af ønsker. Vores krav til oprettelse. Vores krav til drift og vedligehold. Indhente tilbud og aftale plan for oprettelse. Internet på Quintaen.

Ad. 2 Internet – fiber på Quintaen

Vigtigt at vi får kontakt til en lokal leverandør, der kan sikre os god kvalitet og vedligeholdelse. Erling og Niels kontakter Zee for at få hjælp til at finde en lokal leverandør. De regner i øvrigt med at tage ned på Quintaen, når fibernet skal installeres for at tjekke op på det hele. Vi talte om, hvem der i øvrigt kunne anbefale et firma/ leverandør i Portugal.

Ad. 3 Hjemmesiden

Nu drejer det sig om at få samlet op på medlemmernes/ arbejdsgruppernes/ kasserens krav og ønsker til den nye hjemmeside. Erling har tidligere fået en del ønsker fra folk/grupper. Det drejer sig om brugerfladen, hvor vi undersøger behovene ud fra 3 forskellige synsvinkler: 1) det menige medlem, 2) arbejdsgrupperne, 3) kasserer.

Gruppe 1 kontaktes gennem omtale i næste nyhedsbrev- med opfordring til at sende ønsker ind – ansvarlig: Erling og Aase.

Gruppe 2 kontaktes via Gruppen for Fysisk Planlægning – ansvarlig: Erling og Asger

Gruppe 3 Kasserer (Rie) kontaktes – ansvarlig: Niels og Lise.

Hvor der er behov for password/ login adgang til dele af systemet så aftales det med Erling, som også tager kontakt med Thomas (vores it support).

Ad. 4 Projektforløb – mødedato

Kalender:

Brugergruppe 1: Nyhedsbrev nr. 25, udsendes primo marts og deadline for svar fra medlemmerne er 25.03.2022

Brugergruppe 2: GfFP inviteres til møde medio marts (efterflg. fastlagt til 17.marts)

Brugergruppe 3: samtale med kasserer inden 1.4.2022

Næste møde i IT&K gruppen er 6. april 2022 kl 14-16 hos Aase, hvor alle informationerne samles op med henblik på kravspecifikation til web design firmaet.

Ref. 25.2.2022, Aase Rieck Sørensen (168)