Landskabsgruppemøde referat d. 24.08.19

Hos Kjeld og Helle

Deltagere: Jette, Karin W., Merete, Kurt, Karin, Michael, Bibi, Lisbeth, Kjeld og Kirsten Hansen.

Supporter i køkkenet: Helle

| - Ordstyrer | Kurt |
| --- | --- |
| 1. Referent | Kirsten |
| - 2. godkendelse af dagsorden | Godkendt |
| - 3. godkendelse af referat | Godkendt |
| - 4. status 2019 | Opfølgning på projekt Husnære Porcos og Hovedhus. Der er indkøbt tre bænke til det nye lysthus, og der er bestilt et rundt bord hertil også. Der resterer en bænk ved Porcos, som rummes i budgettet samt en afklaring af og eventuel renovering af grill/bålplads ved Hovedhuset. Mandellunden: Står fint. Der er sat vandur på, og det fungerer fint. Når pumpen slukkes i pumpehuset, er der ikke tryk nok på til det lokale vandur kan trække vandingen. – Der skal givet ske en koordinering af vandur og pumpe. Kildedalen: Bassin med andemad løb over – Afløbet var stoppet af rødder. Afløbet er renset, og har fået nyt plastikrør. Der er aftalt med Louis at han tætner bassinet. Bassinsiden mod plateau med kilden er porøs, der trænger vand igennem og ligeledes kommer der vand fra skrænten. Alt i alt lidt svært at lappe. Men selve afløbet klaret. Vi må givet leve med en vis udsivning fra bassinet. Det andet bassin tilføres meget slam – Der er nu ført et rør som leder vand og slam uden om bassin. Platou ved den gamle palme har stadig ikke automatvanding. Det søges løst ved et t-stykke, der vil kunne dirigere vandet to veje. Kildedalen er efterplantet hist og her. Oliveiros slår græs, luger og vander m.m. Det ser alt i alt fint ud. Appelsinlundene Kjeld har arbejdet med solceller og dykpumpe til at regulere vandingen i appelsinlunden nærmest brønden. Dykpumpen klarede sin opgave på en time i appelsinlunden ved pumpehuset. Metoden vil også blive forsøgt brugt andre steder. Således vil der blive brugt forskellige aggregater til vanding. Appelsinlunden Mesinha: vi har bestil at hegnet flyttes og dermed udvider arealet, hvor vi vander mere intensivt og nyplanter. Hegnet kommer forbi boldbanen. Skal koordineres med lægningen af nye vandrør på Quintaen. Til efteråret plantes nyt på det indvundne stykke og der sås lupiner til at samle kvælstof fra luften. Fårene får ikke adgang. Andet: Der er efterplantet hist og her. De nye kummer fungerer, vandes. Skønt med krydderurter tæt på husene. Hjulkrone og koriander og andre arter, der har tendens til at indtage kummerne, skal holdes nede. Bougainvilleaen skal kravle over, hvor der er tom stolpe i lysthuset. Granatæbler efterlyses: der er 2 bag hønsehusene + nogle i Kildedalen. Fine i efterårsferien. Traktoren har det fint - smurt mv.. Vi skal have sat plader op for at skåne den i garage. Ting falder ned på den, og det regner ind. Arbejdet er bestilt. Boldbanen hører under byggegruppen Nordporten: Kjeld var på farmen, da der var hegnsyn og sagen var i kommunen. Vi havde en dårlig sag og vinder sandsynligvis ikke. Vi har ikke indkørslen. Måske kan vi købe og arbejde på at lave en sti ud af nordområdet. Idé: snakke/ forhandle med englæderne, om at vi kan få en sti uden om – ud til offentlig vej. Nord: Vi har en korkeg med en gren ind over naboen, og det er umiddelbart umuligt at få tilladelse til at save den af. Vi lader den hænge og ser tiden an. Fåreavler Bruno har sat et hegn hele vejen mod nordsiden. Hængepartier: Bænk ved Porcos + bålpladsen ved hovedhuset De nye tørrestativer skal ordnes, gavlene er lidt for spinkle. |
| - 5. status budget | Økonomi er ok, pr. juni brugt halvdelen af vores lønudgifter Vi vil købe en mindre motorsav, hvis den ikke allerede er købt. Vi har rest til året: 30.000 kr. til alt. Vi søger at overføre nogle projektmidler til 2020. |
| - 6. Fårehold | Der har været forespørgsel om at lade fåreholdet overgå til Oliveiros og Louis. Dette blev diskuteret. Konklusion: Vi vil fortsætte med Bruno og hans får i den minimerede Messinha-appelsinlund, Messinhadalen, Nordstykket og Sletten. Afgræsning af Appelsinplatagen nær Hovvedhuset overgår til Oliveiros og Louis. Det er deres får, der går her allerede. Får, hegning m.v er deres ansvar og udgift, ligesom Bruno står for hegning af det øvrige område. Desuden vil vi bede dem have et passende antal i forhold til at naturpleje appelsinlunden, hvilket er vores interesse i fåreholdet. Kjeld og Louise giver beskeden videre til de tre fåreholdere, når de er på Quintaen til efteråret. |
| - 7. projekter 2020 | - Shelter svampeangreb: sættes på dette års driftbudget. Ordnes og males af Louis og Oliveiros. Kjeld snakker med dem. - Louise købe en bænk til østsiden af Porcos inden for 2019 projektmidler. - Grill ved Hovedhuset. Karin og Kjeld kigger på det/laver en tegning og vi satser på at lave en i 2020. - Renovering af området omkring Mesinha. Evt i samarbejde med byggegruppen og inventargruppen. Vi inviterer til samarbejdet gennem gruppen for fysisk planlægning på oktobermødet. Mesinha trænger til maling indvendig. Plan for projektet: oktober 2019 snak med formænd om at indgå i forberedelserne. Fortsætte planlægning af projekt i Landskabsgruppen ved vores januar møde. April 2020 præsenterer projektet på fællesmødet. Gennemførelse ca. uge 44 i 2020. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe til forberedelse. Landskabsgruppens planlægningsgruppe er: Kurt, Bibi, Louise og Claus. Det blev oplyst at ad.hoc. gruppen vil gå rundt inden længe og måle op på bygninger mv. Landskabsgruppen ønsker at komme med på råd omkring overdækning af terrasse ved Porcos eftersom det involverer de tilplantede kummer. Brainstorm med forslag til forbedringer omkring Mesinha og gården: glas på en del af terrasse mod Mesinha dalen. Belægning på jorden mod vest ved det nye kontor. Manglende overdækning ved udgangene fra hønsehusene. Forlængelse af overdækning ved bagsiden af Mesinha/ ved druerne. |
| - 8. bugetforslag 2020 | Forslag: Drift løn. 60.000 Drift maskiner m.v. 16.000 kr Drift planter 5.000 kr. Drift i alt 81.000 kr Projekter 2020 Husnære områder 2/Messinha og Portuguese 30.000 Projekter i alt 30000 kr Budgetforslag i alt 111.000 kr Hertil kommer ønske om overførsel af 10.000 kr projektmidler fra 2019 (Appelsinlund og Husnære områder) |
| - 9. Til nyhedsbrev | Karin sender til nyhedsbrevet. - Orientering projekt sidst i 2020 på farmen - Medlemsopgaver: Pleje af husnære områder: vanding, pleje af kummer. Opgaver kan også være at plante i kummer ved Langhuset, rive/ klippe sideskud/ vildskud af appelsin- og oliventræer, - Vandning: altid med grønt vand. Vand også små træer ved husene. Fjern ukrudt ved og på boldbanen. - Pille lav/mos af træernes grene. - Rense op på stierne – husk altid en saks i baglommen, når vi går rundt. Obs efter 4 – 5 år skal vinen nok ikke vandes længere, den skal selv søge vand med sine lange rødder. |
| - 10. Evt. | Karin WT foreslår gratiale til de ansatte – en sag for adm.gruppen Undersøge om der er skimmelsvamp på det nye kontor, det lugter. Er der basis for at dyrke svampe på farme |
|  | Næste møde: d. 25. januar 2020 kl. 11 – 17 hos Kurt afbud: Karin R. |
|  | Tusinde tak for dejlige rammer og dejlig frokost til vores møde hos Kjeld og Helle. Ref: Kirsten 25/8. Kurt 28/8 |