LANDSKABSGRUPPEMØDE

27. JANUAR 2018

Referat:

Deltagere: Jette. Kurt. Karin W. Birthe. Bibi. Marianne H. Louise. Steen Q.

Michael. Kjeld.

- Valg af referent.

Kjeld blev valgt som referent

- Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt

- Referatet fra mødet d. 3.9. 2017 anses for godkendt, idet der ikke har været indsigelser inden for den aftalte 14-dages periode efter udsendelse.

- Projekt 2018 – De husnære områder.

Punktet bæres til Fællesmødet april 2018. På baggrund af drøftelserne i Landskabsgruppen udfærdiges der efterfølgende en beskrivelse med tilhørende tegninger over de to områder.

Louise er tovholder på projektet, og den arbejdsuge, der afholdes i uge 44, 2018

Kurt orienterede om, at budgettet for kurset var godkendt og vi havde 12.000 kr. til rådighed.

Bibi kom med nye tegning af hovedhusområdet med retvisende dimensioner. da Mafalda havde vendt bygningen på den tegning der var kommet til oplægget.

Mafalda er taget af opgaven, da hun blev for dyr. Hun kommer dog en gang til inden for det honorar, hun får for den del af opgaven, hun har løst.

Der var en diskussion om valg af materialer til plantekasser, forslaget om hvidmalede beton/murstens kasser med åben bund blev valgt.

Hovedhus

Øst

- Pergola ved Hovedhuset blev fravalgt.

- Lanternahækken tæmmes og luges for fremmede planter. Misplerne, der står i hækken beskæres eller fjernes.

- Dette giver plads til en plantekasse på det sydøstlige hjørne af terrassen.

Vi ser om ikke der kan dannes en plantekasseløsning, der kan give mulighed for en hængekøje alligevel.

- Der etableres eventuelt siddepladser/bænk på kanten af plantekassen.

- På nordsiden af terrassen tyndes buskene, og der sættes to hvide stolper med tråde til klatreplanter (et grønt low fence). Der skal tages højde for at man kan vedblive at komme rundt om hushjørnet.

Syd

- Den overskudsjord, der ligger fra udgravning til septiktank bruges til planering af hele arealet ved tørreplads, bordtennisbord, udgang fra baderum og ned til terrassen mod vest.

- Der etableres en ny tørreplads med tre stk. T-jernrør i lighed med tørrepladsen ved Messinha.

- Der byggets en slags lysthus skelet, der hvor den tidligere pergola stod, således at de resterende bourganvilla, kan kravle op og gro der og danne et grønt bladdækket lysthus.

- Ved planeringsarbejdet skal der pålægges så meget jord ved terrassen, at den bliver plan på den første halvdel op mod huset, så adgangen til terrassen lettes

- På det yderste hjørne af terrassen /Sydvest) etableres plantekummer i forskellig niveau.

Vest.

- Der var en diskussion om vi overhoved skal have bål/grillplads ved Hovedhuset. Opfordrer vi til øget brug af bål ved at modernisere bålplads? Der er jo afbrændings forbud og stor brandfare i store dele af året. Konklusionen blev, at Louise går til brandvæsenet og får helt klare retningslinjer. Vi moderniserer og gør den eksisterende bål/grillplads mere sikker, så den evt. kan bruges forår og efterår. Vi gør den dybere og bevarer det firkantede udtryk.

- Midt på vest siden af terrassen sættes to/tre hvide stolper med tråd til klatreplanter. (Vi har i forvejen en blå snerle, Ipomea, der pt bruger oliventræet som klatrestativ.)

- Den murede bænk op ad huset, reguleres højdemæssigt med en træplade i lighed med kanterne af bassinerne i Kildedalen.

- Hjørnet ved terrassen, ved udekøkkenet, bliver færdiggjort rundt om huset, så man kan gå tørskoet hele vejen rundt om huset.

Porcos

Øst

- Det eksisterende flethegn nord for terrassen bevares og repareres.

- Der etableres en pergola over det nuværende bord, og hen over døren, så man kan komme tørskoet fra hus til bord. Det foreslås at den skal være vandtæt, (en lys plade).

- En plantekasse vinkelret på huset ved sydsiden af terrassen etableres

- Der etableres en muret bænk op mod huset i vinkel med ovenstående plantekasse.

Syd

- Der foreslås en muret bænk ved siden af døren og en oprydning i sukkulenterne ved gavlen.

Vest

- Den eksisterende pergola bevares og de tilhørende plantekasser ligeså.

- Bål pladsen nedlægges

- Eksisterende tørrestativ nedlægges (tørring samles på nordsiden).

- Der bygges en lav plantekasse på ca. en 1/3 af terrassens længde ved det syd vestlige hjørne, til f.eks. krydderurter.

Nord

- Der ryddes op omkring nordsiden og der etableres ny tørreplads med T-rør som de andre steder.

- Jorden gøres plan og klar, sådan at der kan blive skyggeplads med udsigt til Messinhadalen.

Louise, Bibi, Marianne og Kurt tegner videre på tegningerne i februar med henblik på fremlæggelsen på Fællesmødet.

En eventuel prioritering af indsatsen under hensyntagen til økonomi og antal deltagere i arbejdsugen vil blive foretaget på augustmødet.

Mandellunden

Plantning af mandeltræer og etablering af vand til dem lægges under den drift. Trekanten, hvor de skal stå, er allerede planeret og klar til lunden.

Den sidste bænk er ankommet og stillet op ved Trekanten.

- Generel status på drift.

Kurt orienterede om budgetter for 2018, som var blevet godkendt. Vi havde et lille overskud fra sidste projekt i 2017.

Lønningerne ligger på 56.200,

Drift – planter og materialer på 14.000

Projekt husnære områder 12.000.

Alda havde ikke indgivet arbejdssedler de sidste 3 mdr., og der resterer en regning for 2017 på 1000 kr, så der overføres 2500 fra 2017.

Det er besluttet at der sættes en fremmed entreprenør til at beskære det store egetræ ved Nordporten som står tættest på naboens hus, og som har en stor gren der hænger ind over hendes tag. Helder og Oliverus er på sagen og de sørger for, at opfylde kravene om brandbælter ved Nordporten.

Fodboldbanen.  Vi havde fået et tilbud fra Helder med reparation af hegnet, men der er ikke fulgt op på det.  Byggegruppen har fået overført 15.000 kr fra budget 2017 til 2018 til belægninger, idet arbejdet ikke blev udført i 2017.

- Vanding i Kildedalen.

Michael har i efteråret rundsendt mail med forslag til hvordan man kan etablere vanding af de øverste bede i Kildedalen. Louise fremlægger forslag fra Luis vedrørende et pumpesystem fra bassinet, og Kjeld har i julen kikket på vandingen fra bassinet til de nederste bede i Kildedalen og har nogle forslag med solcelledrevne pumper. Det blev vedtaget at Kjeld undersøger og ser på de mange forslag, med henblik på en beslutning om hvilke foranstaltninger der skal træffes for at opnå en driftssikker og varig vanding af Kildedalen.

- Aldas arbejdsindsats (Kjeld)

Flere har bemærket at der ikke altid er luget i Kildedalen og få havde set Alda arbejde dernede.

Alda får løn for 8 timers arbejde i Kildedalen om måneden.

Kjeld havde spurgt Louis om hendes indsats, men fik ikke noget rigtig svar!

Louise følger op på sagen i februar.

- Eventuelt

Næste møde er aftalt

hos Kirsten Hansen i Årup d. 25. august 2018 kl. 11-17

Tak for husly og dejlig frokost til Jette

Referent Kjeld 29.1./Kurt 1.2.