Quinta do Bogahlo, den 4. september 2021

Noter fra Søren Hougaard

Vedr. byggemøde referat nr. 44 – den 17. august 2021, hvor mødet pålagde mig om at se på:

- EL installationer i husene: Der er ingen HPFI relæer. HFI-relæerne ser ud til at fungerer som de skal. Om de er  lovlige, ved jeg ikke. Det skal der nok en EL installatør til at vurdere. Ifølge Ze overholder EL installationerne (inklusiv relæer) gældende regler i Portugal.

Derudover blev det pålagt mig at gennemgå punkterne fra referat nr. 42, inklusiv at drøfte relevante emner med Ze. Om dette kan følgende berettes:

Punkt 1 fra referat fra byggemøde nr. 42 – etablering af nye brugsvandledninger:

- Betonrør og jernrør er etableret som aftalt med Ze. Jeg kender ikke den nærmere instruktion, så jeg kan ikke bedømme om alle vores krav er mødt.

- Kan ikke se om gamle haner er afmonteret, men i følge Ze er de demonteret efter aftalte.

- Man kan se hvor der har været opgravet til ny ledningsførelse, men det ser noget lunde ud.

- Brønd ved Messinha etableret, med stophaner – én til Portuguese og én til Messinha.

- Jeg har ikke kunnet finde ud af om Alzira aflæser vandmåler to gange om måneden. Jeg ved heller ikke hvem Alzira er.

Punkt 2 fra referat fra byggemøde nr. 42 – gamle maskinhus:

- Understøttelse af spær er nu udført så det, i nogle år, kan forhindre et kollaps af taget.

Punkt 3 fra referat fra byggemøde nr. 42 – Langhus:

- Der er ikke etablere en vandvarmer som skal bruges til det udendørs bad og køkkenvasken. Ze har mange gange rykket en VVS-mester for at få arbejdet udført. Men det er endnu ikke lykkedes. Der er mangel på faglærte bygningshåndværkere i Portugal.

- Ovne er rense og oliesværtet. Det har ikke været muligt at rense skorsten (gælder alle huse), da det angiveligt skal gøres nede fra. Ze mener at der kan være fare for skorstensbrand. Vi må følge op på denne sag…

- Tagreparation tre steder er udført af Ze

- Hus er blevet kalket, men ikke blomsterkummer som i øvrigt også skal pudses da, de er revnet. Luise mente ikke han ha fået instruks om at udføre dette arbejde. Hvis han skal udføre arbejdet skal han have nogle penge til indkøb af materialer. Det må andre følge op på.

Punkt 4 fra referat fra byggemøde nr. 42 – Hovedhus:

- De tre indgangsdøre er ny-malet og ser godt ud. Nederste del af de to dør-skodder mod henholdsvis øst og vest er rådne i bunden og bør udskiftes inden for et års tid. Det anbefales at de to badeværelsesdøre males på indersiden, for bedre at modstå fugtskader.

- Det ville være dejligt hvis der bliver gjort noget ved den vestlige terrasse. Den kunne blive så fin og hyggelig hvis den fik nogle gode møbler, en muret grill, parasol, eller andet. Lige nu ligner det en forladt byggeplads i Ugerløse.

Punkt 5 fra referat fra byggemøde nr. 42 – Porcos:

- Belysningen i stue/køkken er fin, med pænt ophængte lamper.

- De nye glasdøre fungerer fint.

- Der er endnu ikke monteret ”vridere” på de tre eksterne døre. Derfor har huset p.t. ikke lovlige flugtveje.

- Den sydlige indgangsdør har fået en pæn overdækning.

- Dørhåndtag til de 5 værelser og toilet bør snart udskiftes. De er meget svære at åbne, pga. slitage. Dørene trænger også til at blive malet.

- Køkkenvandhane drypper kraftigt (vandspild). Ze vil udskifte nødvendige dele.

- Overdækning af den vestlige terrasse er ikke påbegyndt. Projektet bør genvurderes. Det er svært at se hvordan det kan laves pænt. Måske vi skulle starte med at lave en pæn overdækning af hovedhusets terrasse og Porcos østlige terrasse.

Punkt 6 fra referat fra byggemøde nr. 42 – Portugues:

- Husfacader fremstår ny-renoverede og flotte.

- Halvmur/brystning mod nord fremstår ny-renoverede og flotte.

- Dobbeltdør mod øst er ikke malet.

Punkt 7 fra referat fra byggemøde nr. 42 – Hønsehusene:

- Vinduer og skodder er blevet slebet og oliered

- Jeg kunne ikke finde nøgle til værelse nr. 1, så var ikke der.

Punkt 8 fra referat fra byggemøde nr. 42 – Messinha:

- Gavl mod nord fremstår ny-renoveret og flotte.

- Overdækning ved indgangsparti udført. Men ikke en særlig smuk løsning.

Punkt 9 fra referat fra byggemøde nr. 42 – generelt alle huse:

- Alle udvendige lamper er udskiftet af Ze.

- Skorsten er ikke tjekket for fuglereder. Luise - den gamle mand - kan da ikke klare det job. Ifølge Ze findes der ikke et skorstensfejer fag i Portugal, men Ze kan godt finde nogen, som professionelt arbejder med ovne og skorsten.

Andre observationer og synspunkter:

- Jeg er ikke helt klar over arbejdsdelingen imellem ”personale# og tilknyttet håndværkere. Ej heller ved jeg hvem der har kompetencen til at give arbejdsordre – til hvem. Ind til jeg har denne viden, sætter jeg ikke nogen i gang med noget. Ved mine daglige samtaler med Louis fornemmer jeg at han gerne vil have lidt mere direkte kommunikation fra DK og lidt flere informationer, for at kunne løfte jobbet som visevært. F.eks. kunne han godt tænke sig adgang til kalenderen, hvor man kan se hvornår medlemmerne kommer og går.

- Det er min vurdering at det har en meget stor betydning at vores lokale ”ansatte” kommer på quintaen dagligt. Både fordi det er vigtigt permanent at vedligeholde ejendommen og fordi det signalerer at der er liv på quintaen. I forhold til sikring mod tyveri, hærværk og besættelse, har det en helt afgørende betydning, tror jeg.

- Vi skal snart tænke over hvor og hvordan vi får etableret EL-standere til EL-biler.

- Vi bør kasserer alle de grimme plastik-havestole vi har stående, og købe nogle nye pæne havemøbler (mit synspunkt, som stiftende medlem af foreningen til plastikmøblernes udryddelse ).