Møde nr. 25 i Gruppen for Fysisk Planlægning (GfFP) den 4. marts 2015, kl. 16.00-19.00

Sted: B & O Byggeindustri, Olivia Hansens Gade 2, 1799 København V

Deltagere: Ole J. (administrationsgruppen)(OJ), Per (byggegruppen)(PM), Hans Kristian (byggegruppen)(HK), Kurt (landskabsgruppen)(KP), Beth (inventargruppen)(BN), Lisbeth (fritidsgruppen)(LM) og Jørgen L. (administrationsgruppen/ kasserer)(JL)

Afbud: John (bladgruppen), Karin R. (optagegruppen)

Uden afbud: Karin T. (kulturgruppen), Erling/Karin T. (IT-gruppen)

Dagsorden:

- Valg af dirigent

- Valg af referent

- Godkendelse af referat nr. 24 fra 27. oktober 2014

- Mødeorientering

- Valg af ny koordinator

- Status fra de enkelte grupper

- Eventuelt

Referat nr. 25 – vedtagelser er anført med kursiv

| Ad. 1 | Valg af dirigent Ole Jørgensen blev valgt |
| --- | --- |
| Ad. 2 | Valg af referent Jørgen Lycke blev valgt |
| Ad. 3 | Godkendelse af referat nr. 24 fra 27. oktober 2014 Referatet blev godkendt. Referatet blev herefter gennemgået af OJ med det formål at få genopfrisket, hvor langt vi er med de forskellige opgaver. HK pointerede, at det var rart at referatet var ens opbygget fra gang til gang og af det var præcist formuleret. |
| Ad. 4 | Mødeorientering Følgende møder er planlagte: Administrationsgruppen 25.03.2015 (hos Ole J.) Byggegruppen 29.04.2015 (hos B & O Byggeindustri) Landskabsgruppen 30.08.2015 (hos Louise) Inventargruppen 09. 08. 2015 (hos Hanne) Ingen mødeoplysninger fra andre grupper |
| Ad. 5 | Valg af ny koordinator Der blev taget en runde om de forskellige emner/muligheder. Herefter blev Ole Jørgensen enstemmigt valgt. Tak til Per for de ca. 10 år, hvor han har haft koordinatorjobbet. |
| Ad. 6 | Status fra de enkelte grupper Administrationsgruppen: - Arbejder med diverse opfølgninger på efterårsfællesmødets vedtagelser. - Arbejder endvidere på at finde løsninger/muligheder for at fremskaffe 1,2 mio. kr. som byggegruppen mener nødvendigt for at gennemføre de byggeplaner, som ligger nærmest for, herunder Langhuset. Advokat Ana Amaro er kontaktet for afklaring af vilkår og muligheder for en portugisisk bankfinansiering. - Foreløbigt regnskab for 2014 foreligger – herunder er behandlet overførsler af uforbrugte midler til det kommende regnskabsår. Kassereren fremlagde opstilling over gruppernes til rådighed værende midler i 2015. - Foreningen mangler et samlet arkiv over de dokumenter, som er af betydning for foreningen eksistens, hvilket Mette Barsø har fået til opgave at få hold på. - Administrationsgruppen har mange spørgsmål/problemer med ikke ajourførte/ikke fungerende ting på hjemmesiden. Vi så gerne at en repræsentant fra IT-gruppen dukkede op til GfFP’s møder. Byggegruppen: - Byggegruppen fokuserer meget på, hvorledes en finansiering af ombygningen af Langhuset kan ske, og aftalen er: - Administrationsgruppen arbejder videre med en mulig portugisisk finansiering fra et pengeinstitut. - Det undersøges subsidiært om der kan stiftes en dansk forening, som har til formål at fremskaffe finansiering til Foreningen Rio Mira’s byggeplaner. - Tertiært kan en dansk bank forsøges igen – det er dog den mulighed, vi tror mindst på i relation til at ejendommen er beliggende i Portugal. - Transporten til farmen af vinduer, døre og brændeovn til Porcos afgår 5. marts, således at tingene er fremme senest mellem 10. – 12. marts. Monteringen finder sted i tiden 12.3.-27.3. Den indvendige ombygning af køkkenet sker ikke i denne omgang, der skal være tid til behandling/afklaring af flere ønsker og ideer. Der arbejdes endvidere utraditionelt med, at Poul og Christian får betalt flybillet og billeje i forbindelse med medvirken til monteringen af de danske vinduer – beløbet er indregnet i budgettet for Porcos’ renovering. - Der arbejdes ligeledes i ovennævnte periode med projektet omkring etablering luft til luft varmepumpe til hønsehusene. - Der arbejdes videre med det nye maskinhus, herunder med mulighed for etablering af et bagagerum ved jorden for de medlemmer, som måtte have svært ved at komme på loftet i hovedhuset efter bagagen. - Der bliver endvidere arbejdet med en ny ide om at lave garagen i Portuguese om til et værelse. - HK kommer til farmen i første uge af april og vil i denne forbindelse se på afløb/vandlås til badet i Porcos og hejseværket til trappen til bagageloftet. Landskabsgruppen: - Vores kork er blevet skrællet af, det gav netto 1.200 €. - Grillen i Mesinha-gården er næsten færdig. - Plantningen af den nye række vin er i gang. - Grillen ved Langhuset er sat op. - Der bliver på et tidspunkt nedsat en gruppe til specielt at tage sig af at afklare den fremtidige brug af Kildedalen. Der er megen veneration omkring Kildedalen i spil, hvorfor en langsigtet plan for anvendelse og vedligeholdelse af dalen bør laves. - Der arbejdes på, hvorledes appelsinplantagerne bør behandles (vandes, gødes, passes), hvis de fortsat skal kunne give appelsiner. - Der arbejdes på, hvorledes der kan etableres biologisk rensning omkring vores afløb i Mesinha-dalen. - Brønden til vanding skal ikke overdækkes og er godkendt af myndighederne i sin nuværende form. Dokumenterne herfor er overgivet til Ole J. Inventargruppen: - Inventargruppen ser gerne at fremtidige komfurer bliver el-el, men byggegruppen har meldt tilbage, at de gerne ser gas-el komfurer, da ledningsnettet vil have svært ved også at skulle bære alle kogeblus på el. - Indkøb af møbler til Langhus står på arbejdslisten. Fritidsgruppen: - Yogakurset i maj 2015 er blevet aflyst grundet manglende tilslutning - Påregner at bygge en shelter af eucalyptus i foråret 2016. - Den ny sangbog med 100 sange kommer formentlig ned på farmen i foråret. |
| Ad. 7 | Eventuelt - Der blev stillet forslag om, at der fremover bliver arbejdet med 3-års budgetter af hensyn til gennemførelsen af større og længerevarende opgaver. - Næste møde blev aftalt til 7. okt. 2015 (budget vedr. 2016), medmindre andet kræver stillingtagen tidligere. - Forslag til efterårsfællesmødet blev den 7. november 2015. |
|  | JL 10.03.2015 |