Byggegruppen

Referat af byggemøde nr. 17 afholdt den 11.09.13, kl. 15.00 på Olivia Hansens Gade 2.

Tilstede:

Hanne

Jørgen Fenger

Poul

Christian

Ole

Francisco

Hans Kristian

Afbud:

Anne Marie

Marianne

Per Midholm

Ikke fremmødt uden afbud

Finn

Børge

Claus

Vi vil gerne hav besked om de sidste tre fremover vil deltage i byggegruppens mødeaktiviteter/opgaver.

17.01		Godkendelse af referat

Oles afbud er ikke nævnt, Ole er som bekendt medlem af byggegruppen.

17.02		Næste byggemøde

Afholdes den 06.11.13 kl. 15.30 på Olivia Hansens Gade 2.

Vi håber endnu en gang på deltagelse fra alle, afbud skal meddeles.

17.03		Dagsorden/projektgennemgang

Kloak Casa Portugese, Mesinha, hønsehusene og Porcos

Poul og Francisco forelagde kloakprojekt samt overslag fra lokal entreprenør.

Overslagspris 35.000dkk, hertil forventes et tillæg på ca. 10.000dkk. Jørgen vil i

forbindelse med sit ophold på farmen fra d. 01.10.13-24.10.13 gennemgå projekt og

tilbud med entreprenør for endeligt tilbud indeholdende projekt inkl. de nødvendige

myndighedsbehandlinger. Entreprenør skal undersøge fremtidige kendte EU-krav til

spildevandsudledning. Førnævnte fremlægges gruppen for fysisk planlægning på

næste møde. Gruppen er enige at prioritere arbejderne højt.

Maskin-/redskabs og brændehus ved Messinha:

Fremsendte projekt til Ana Amaro for myndighedsgodkendelse returneret. Francisco

udfylder formular og returnerer til Ana Amaro, cc Ole og Hans Kristian.

Porcos, vinduer, døre, ombygning køkken samt ovn:

Jørgen har kontakt til portugisisk ovn leverandør. Tilbud fremsendes. Herudover også

fra fabrikat Wamsler. (1. gentagelse)

Vindueskonstruktion samt tilbud fra Klaaborg Vinduer gennemgået, i den forbindelse

blev redningsvinduer for rum i Porcers diskuteret. Som nævnt i sidste referat opfylder

de nuværende vinduesmål ikke gældende sikkerhedskrav. Vi arbejder med ændring af

murhul samt vinduestyper der respekterer kravene. HK præsenterer projekt/pris til

næste møde. Montering af røgalarmer i samtlige rum blev aftalt monteret umiddelbart,

måske kan Jørgen medbringe disse?

Montering af vinduer overvejes prissat af Christian med lokal murer. Ligeledes

undersøges muligheden for transport af vinduer fra DK til PT i kassevogn udlånt af HK.

Solceller:

Jørgen og Poul aflagde status på tidshorisont for færdiggørelse af do. Arbejdet

forventes afsluttet og godkendt med div. myndighedskrav i indeværende år.

Solfanger:

En enig byggegrupe har besluttet at forelægge fysisk plan og kommende fællesmøde

implikationer forbundet med projektet, som ikke muliggører afslutningen. Fremtidige

projekter og gode idéer modtages med glæde og vil blive bearbejdet internt i

byggegruppen hvor vi gennemdiskuterer og behandler evt. problemstillinger i henhold

til alm. demokratisk praksis, hvor en flertalsbeslutning vil blive præsenteret fysisk plan

og et evt. fællesmøde.

Mesinha, Casa Portugese og hønsehusenes facader

Fremsendte forslag fra Louis omfatter en totalrenovering af samtlige facader. Derfor

det forholdsvist høje overslag. Jørgen vil endnu en gang gennemgå facadearbejder

med Louis med assistance fra Zee.

Fremtidige samarbejde Louis.

Byggegruppens kontakt til Louis gennem Christian kan pga. utilstrækkelige

sprogkundskaber ikke fortsætte. Nye kontaktmuligheder overvejes i samarbejde med

fysisk plan på kommende møde.

Langhus

Poul fremlagde revideret skitse af 11.09.13 for udbygning af Langhus. Dette tages op

næste møde.

17.04	Økonomi:

Budget 2013

Planlagte arbejder som prioriteres som følger

1.Porcos renovering af vinduer ombygning af

køkken, samt ny ovn		78.000,- godkendt og igangsat af

fysisk plan

Budget 2014

2. Maskiner og redskabshus	85.000,- afventer

3. Langhus, ombygning		30.000,- afventer

4. Kloak jf. pkt. 17.03		45.000,-

Nævnte økonomier tages op på kommende møde i gruppen for fysisk plan og på

kommende fællesmøde

Referat tilsendt:

- Byggegruppen

- Claus Olsen

- Francisco

- Ole og Jørgen, A-gruppen

- John, Blad-gruppen

- Erling og Vagn, it-gruppen

- Inventargruppen

Referent

Hans Kristian