Byggegruppen

Referat af byggemøde nr. 16 afholdt den 14.08.13, kl. 15.00 på Olivia Hansens Gade 2.

Tilstede:

Jørgen Fenger

Poul

Fra A-gruppen Jørgen (193)

Christian

Hans Kristian

Afbud:

Hanne Schmidt

Finn

Børge

Anne Marie

Marianne

Per Midholm

16.01		Godkendelse af referat

Ingen bemærkning.

16.02		Næste byggemøde

Afholdes den 11.09.13 kl. 15.00 på Olivia Hansens Gade 2.

Deltagere, hele holdet, afbud skal meddeles.

Til næste møde inviteres Claus Olsen.

16.03		Dagsorden/projektgennemgang

Kloak samtlige huse

Poul og Francisco har kontaktet myndighed i kommunen for information om

kommunens plan for vort område. Det blev oplyst at vort område ligger i landzone,

hvilket muliggør separationsanlæg med overløb udført i Messinha dalen.

Tilbud er igangsat via anvist entreprenør fra kommunen for kloakering af Porcos, Casa

Portugese og Messinha. Projekt og pris forsøger Poul at medbringe til næste

byggemøde.

Maskin-/redskabs og brændehus ved Messinha:

Fremsendte projekt til Ana Amaro for myndighedsgodkendelse afventer stadig.

Hovedhus, indretning af bagagebokse på loft:

Jørgen og Poul har besigtiget Steffens fine arbejde, gruppen har besluttet at de udførte

bokse dækker foreningens behov.

Porcos, vinduer, ombygning køkken samt ovn:

Jørgen har kontakt til portugisisk ovn leverandør. Tilbud fremsendes. Herudover også

fra fabrikat Wamsler.

Vindues model samt endelig prissætning igangværende hos Klaaborg Vinduer, HK

præsenterer projekt/pris til næste møde.

OBS, vindueslysninger respekterer ikke danske flugtvejskrav, vi bør i Fysisk og på

fællesmøde tage dette forhold op. HK forsøger, at få fat i brandslukkere (3 stk.) til dette

hus.

Solceller:

Jørgen og Poul aflagde status på tidshorisont for færdiggørelse af do. Automatik samt

styringsaggregat, montering af mast er godkendt af autoriseret myndighed.

Fundament solfanger forventes færdigmonteret i september.

Solfanger:

Oles mail om manglende afklaring af status, blev behandlet på sidste møde. Som

tidligere nævnt fraråder byggegruppen brug af denne installation. Vi beder fysisk plan

og evt. næstkommende fællesmøde forholde sig til, at de afsatte 15.000 kun rækker til

indkøb af solfanger. En færdig installation vil betyde en ekstra bevilling på ca. 35.000.

Fremtidige samarbejde Louis.

Byggegruppens erfaring med samarbejdet er positivt. Det blev aftalt, at Christian

fremover, ca. hver 14 dag, kontakter Louis for gennemgang af arbejder.

Herudover får præciseret hvad Louis tilbud på facaderenovering jf. økonomi pkt. 4

omfatter.

Vandrende langs langhus i samarbejde med landskab

Gruppen har besluttet at vandrende igangsættes, Poul har haft kontakt til Josè, som

kan udføre arbejdet for 7.000 dk. Økonomi tages op af HK, evt. deles med landskab.

Langhus

Poul fremlagde skitse for udbygning af maskinhus ved langhus. Dette tages op næste

møde.

16.04	Økonomi:

Budget 2013

Planlagte arbejder som prioriteres som følger

1.Porcos renovering af vinduer ombygning af

køkken, samt ny ovn		78.000,- godkendt og igangsat af

fysisk plan

2. Maskiner og redskabshus	85.000,- afventer

3. Langhus, ombygning		30.000,- afventer

4. Solcelleanlæg/ solfanger                                 160.000,- igangværende

Nævnte økonomier tages op på kommende møde i gruppen for fysisk plan og på

kommende fællesmøde

Referat tilsendt:

- Byggegruppen

- Claus Olsen

- Francisco

- Ole og Jørgen, A-gruppen

- John, Blad-gruppen

- Erling og Vagn, it-gruppen

- Inventargruppen

Referent

Hans Kristian