Byggegruppen

Referat af byggemøde nr. 18 afholdt den 30.10.13, kl. 16.00 på Olivia Hansens Gade 2.

Tilstede:

Hanne

Jørgen Fenger

Poul

Christian

Ole

Marianne

Per

Hans Kristian

Afbud:

Anne Marie

18.01		Godkendelse af referat

Ingen bemærkninger.

18.02		Næste byggemøde

Afholdes den 22.01.14 kl. 16.00 hos HK Jens Kofods Gade 2, 4.

Ole, Christian og HK er udnævnt til aftens kokke og møder kl. 15.30 for

forberedelse af aftens måltid.

18.03		Dagsorden/projektgennemgang

- Prioritet budget 2014.

Kloak Casa Portugese, Mesinha, hønsehusene og Porcos

Poul og Francisco gennemgår kloakprojekt med kommunens afløbskontor og aftaler

med anvist entreprenør af kommunen projekt og tilbud, som fremsendes til

Byggegruppen/HK.

- Prioritet budget 2014

Maskin-/redskabs og brændehus ved Messinha:

Det fremsendte projekt til Ana Amaro for myndighedsgodkendelse igangværende

Ole rykker for status.

Ole havde et forslag om at ændre placering af huset til ved eller overfor

parkeringspladsen, dette var der umiddelbart bred enighed om og gruppen arbejder

videre med forslaget næste møde.

- Prioritet budget 2013

Porcos, vinduer, døre, ombygning køkken samt ovn:

Gruppen arbejder med ændringer af vinduer for at respektere brandkrav fra værelser

samt aftale med entreprenør for montering. Røgalarmer indkøbt af HK medtages af

Poul.

Solcelle montage igangværende:

Status er stadig at arbejdet forventes afsluttet inkl. myndighedskrav i indeværende år.

Ole rykker Ana Amaro for status.

Solfanger:

Byggegruppen tager dette punkt op på kommende fællesmøde for afklaring og

fremtidig behandling af projekter hørende til de respektive grupper, herunder

medlemmernes ansvar for stillingtagen til de stillede forslag. I dette tilfælde burde

byggegruppen og ordstyrer gennemgå procedure før fællesmøde.

Mesinha, Casa Portugese og hønsehusenes facader

Jørgen netop hjemkommet fra Farmen, meddeler, at de tidligere nævnte

renoveringsarbejder er udført, hvilket gruppen finder højst besynderligt. Poul kontakter

Louis for en redegørelse.

Fremtidige samarbejde Louis.

Byggegruppens kontakt til Louis er stadig et problem. Det overvejes nu at tage kontakt

til Ulrik 30862202, som kontaktperson/formidler af fremtidige byggeopgaver og

myndighedskontakt på Farmen. Ulrik taler Portugisisk. Poul forsøger at få en

månedlige honorar aftale i stand.

Langhus

Pouls fremlagte revideret skitse af 11.09.13 for udbygning af Langhus blev endnu taget

op. Dette sammen med vort oprindelige udbygningsprojekt på 3 lejligheder arbejdes

der med frem til næste byggemøde, hvor vi vender skråen endnu engang.

18.04	Økonomi:

Budget 2013

Planlagte arbejder som prioriteres som følger

1.Porcos renovering af vinduer ombygning af

køkken, samt ny ovn		78.000,- godkendt og igangsat af

fysisk plan

Budget 2014

1. Kloak		45.000,-

2. Maskiner og redskabshus	75.000,-

Nævnte økonomier tages op på kommende møde i gruppen for fysisk plan og på

kommende fællesmøde

Referat tilsendt:

- Byggegruppen

- Claus Olsen

- Francisco

- Ole og Jørgen, A-gruppen

- John, Blad-gruppen

- Erling og Vagn, it-gruppen

- Inventargruppen

Referent

Hans Kristian