Byggegruppen

Referat af byggemøde nr. 19 afholdt den 22.01.14 kl. 16.00 hos HK Jens Kofods Gade 2, 4.

Tilstede:

Hanne

Jørgen Fenger

Poul

Christian

Ole

Marianne

Per

Kjeld som repræsentant for Landskabsgruppen

Hans Kristian

Afbud:

Anne Marie

19.01		Godkendelse af referat

Ingen bemærkninger.

19.02		Næste byggemøde

Afholdes den 26.3.14 kl. 16.00 hos HK Olivia Hansens Gade 2 på Carlsberg.

19.03		Dagsorden/projektgennemgang

- Ad hoc-udvalgets oplæg v. Louise 3.1.14.1

- Gennemgang af igangværende arbejder og afsluttede projekter, prioritering af kommende projekter.

- Langhuset, solfanger.

- Samarbejde med Louis og Ulrik.

- Økonomi.

1. Adhoc-udvalgets oplæg af 3.1.14 blev gennemgået. HKs svar af 20.1.14 blev

Ligeledes gennemgået og godkendt som byggegruppens indlæg til adhoc-gruppens

videre arbejde.

2. Gennemgang af igangværende arbejder og afsluttede projekter, prioritering af kommende projekter.

Poul har i samarbejde med Francisco været tovholder på vort kloakprojekt, som nu er

afsluttet. Faskinen er placeret i Messinha dal tv. på vejen til nordporten. Eksisterende

tank ved Messinha (under terrassen) er sandfyldt. Manglende færdiggørelse er

optagning af pumpe/kværn og lukning af brønd. Dette arbejde igangsættes i uge 10-11

når del af byggegruppen er på farmen. Tak for flot indsats til Poul og Francisco.

Solcelleanlæg, Jørgen kunne berette at den første solenergi nu er tilgået vor farm,

støbning af sokkel for anlægget afventer bedre vejrlig. Forhåbentlig kan vi i uge 10-11

også afslutte dette projekt. Tak til Jørgen, Poul og Ole at det endelig er lykkes.

Porcos vinduer og døre, afsluttende projektering i uge 10-11 på farmen, hvor

gruppen samtidig undersøger mulighed for vindues-/dør leverance fra Portugisisk

leverandør.

Forventet montage i foråret 2014, PER/HK revidere projekt, som forelægges gruppen

næste møde.

Langhuset. Poul oplyste at vor renoverede Gilleleje ovn nu er brændt sammen,

byggegruppen forsøger at finde en ny lokalt, og opsætning i uge 10-11.

Hovedhusets el-installation (dette ikke gennemgået på mødet, men fremsendt fra

Rie til HK og Ole). Der har været problemer med svigtende strømforsyning til

hovedhus. EDP montør oplyste til Rie i forbindelse med udbedring at vor installation

ikke er tidsvarende. Dette punkt tages også op i uge 10-11.

Maskin, redskab, opbevaring og brændehus. Livlig og inspirerende debat om

placering, dog var der en fælles beslutning om at placering ender ved

parkeringspladsen eller det over for liggende hjørne. Begge steder var de nuværende

hække. Kjeld orienterer landskabsgruppen på det kommende møde. Byggegruppen

opmåler begge arealer, tager billeder, og diskuterer forslag i uge 10-11, som

forelægges næste byggemøde samt landskabsgruppen. Herefter forventes et forslag til

fællesmødet i foråret.

3. Langhuset, solfanger.

Også her en heftig og livlig debat om langhusets fremtid. Byggegruppen forsøger at

udforme flere forslag til diskussion og fremlæggelse på det kommende fællesmøde. De

afsatte 5 år for husets anvendelse nærmer sig sin afslutning!!!

I et fremtidig projekt eller i forbindelse med evt. brug af langhuset i nuværende stand

for en længere periode indarbejdes solfanger.

4. Samarbejde med Louis og Ulrik.

Samarbejdet med Louis og Ulrik er nu afprøvet med bl. i forbindelse med

kloakprojektet, Ulrik har som tilsynsførende haft kontakt til hhv. Louis og Poul og har

forløbet meget tilfredsstillende. Det fremtidige samarbejde med Ulrik vil byggegruppen

forsøger udbygget.

5. Økonomi

Budget 2013

Planlagte arbejder som prioriteres som følger

1.Porcos renovering af vinduer ombygning af

køkken, samt ny ovn		78.000,- godkendt og igangsat

Budget 2014

1. Kloak		45.000,-	 afsluttet, overskud kr. 6.000,

som overføres til indkøb af ny ovn i

langhus.

2. Maskiner og redskabshus	75.000,- godkendt og igangsat

Referat tilsendt:

- Byggegruppen

(Rie, Claus og Francisco).

- Fysisk Plan, Per

- Landskab, Louise og Kjeld

- Ole og Jørgen, A-gruppen

- John, Blad-gruppen

- Erling og Vagn, it-gruppen (uploade referat på hjemmesiden)

- Inventargruppen

Referent

Hans Kristian