Byggegruppen

Referat af byggemøde nr. 27 afholdt den 29.04.15 kl. 16.00, hos HK på Olivia Hansens Gade 2

Til stede:

Poul

Ole

Marianne

Christian

Per

Karin

Jørgen

Claus

Hans Kristian

Afbud:

Hanne

Anne Marie

27.01		Godkendelse af referat

Der har bemærkninger fra hhv. Hugo og Claus Albrechtsen vedrørende

byggegruppens aktiviteter og aftaler.

De bedes begge venligst læse byggegruppens og fysisk plans referater, hvor alle

aftaler er tydeliggjort. Herudover inviteres de begge til næste byggemøde, hvis de

mangler forklaring på byggegruppens dispositioner.

27.02		Næste møde

Hos HK på Olivia Hansens Gade 2 d. 23.09.15 kl. 16.00

27.03		Dagsorden/projektgennemgang

1. 	Langhus

Revideret projekt gennemgået, Per/HK indarbejder aftalte ændringer som

forelægges byggegruppen på næste møde.

2. 	Maskin-/materialehus.

Projektet er forelagt byggemyndighed af José. De oversatte tegninger/beskrivelse

af Francisco skal godkendes af officiel portugisisk arkitekt, hvilket udløser et

honorar på ca. 7.000 dkr.  Arbejdet igangsættes af Poul.

Evt. opsvejsning af konstruktionen på stedet arbejdes der videre med. Poul,

Christian og HK arbejder med dette alternative.

Byggeriet er højt prioriteret, da det både skal frigøre Langhus for maskiner,

brændehåndtering og samle landskabsgruppens redskaber/maskiner. Herudover

er der ligeledes planer om at frigøre garagen i Casa Portugése for værktøj og

materiel (gentages).

3.	Casa Portugése

Der arbejdes med forslag for disposition af garagen til inddragelse til bolig med

vindue og dør mod gårdsplads samt vindue i gavl, herudover med et opdelt

disponibelt rum til evt. bagage samt personlige ejendele, som værktøjer etc.

Per og HK udarbejder plan til byggegruppens næste møde.

4. 	Porcos

Vinduer, døre og ovn er nu færdigmonteret. Huset er malet og fremstår meget

fint.

De monterede vinduer i værelser monteres med brandredningsbeslag, HK har

d.d. fået bekræftet og ordret de nye beslag.

5. 	Muldtoilet

Multtoilettets placering blev diskuteret endnu engang. Da Langhuset er disponeret

med to toiletter, overflødiggøres den planlagte placering. Forslag til ny placering

modtages fortsat gerne.

6.	Hønsehusene

Luft-/varmepumpe fra Odelectrica-com.inst. E Reparacoes LDA i Odemira tlf. 0035

322629 er nu færdigmonteret, HK forsøger at fremskaffe manual på dansk.

7.	Hovedhuset, Messinha, hønsehusene og Casa Portugese

Malerarbejdet af hhv. facader og vinduer igangsat. Nødvendige bundstyks

reparationer af vinduer i hovedhus igangsat.

Maling er leveret til samtlige huses facader af dansk leverandør.

Poul aftaler med hhv. Josè og Louis.

Samlet forventet økonomi se pos. 8.

8.	Økonomi/budget

Maskin-/materialehus	kr.    78.000,-

Malerarbejde af huse jf.

pos. 7	kr.    26.500.-

Udskiftning af bundstykker	kr.      5.000,-

Terrasse v/Messinha/hønse-

huse, afrensning af belægning

og udlægning af plan skifer	kr.      7.000,-

Ovennævnte vedligeholdelsesarbejder/udgifter tages op næste møde i Fysisk Plan.

Referat tilsendt:

- Byggegruppen

- Fysisk Plan

- Landskab, Louise, Hanne LB og Kjeld

- Marianne, Ole og Jørgen, A-gruppen

- John, Blad-gruppen

- Erling og Vagn, it-gruppen (som venligst bedes uploade referat på hjemmesiden)

- Inventargruppen

- Ole Kristiansen

Referent, den 27.05.2015

Hans Kristian